Техническое задание

Проект: школьный бот для записи к администрации школы

Дата: 11.05.2026

1. Основание и цель проекта

Разработать и внедрить школьного бота (MAX/Telegram) для регистрации пользователей, оказания целевой техподдержки педагогам, записи на прием к администрации школы и публикации объявлений. Бот должен снизить нагрузку на секретариат и системного администратора, а также обеспечить прозрачную работу с записями.

2. Текущее состояние проекта (по коду на момент аудита)

Реализовано: команды /start, /help, /info, /register, /profile, /cancel.

Реализовано: пошаговая регистрация пользователя (телефон + ФИО) с валидацией телефона.

Реализовано: хранение профилей в SQLite (таблица users).

Реализовано: обновление данных пользователя при повторной регистрации (upsert по max_user_id).

Не реализовано: модуль техподдержки для teacher, запись к администрации школы, интеграция с Яндекс Календарем, анонсы/новости.

3. Роли и права доступа

guest: не зарегистрирован; доступ только к стартовым командам и регистрации.

user: зарегистрированный пользователь; просмотр профиля, запись к администрации школы, просмотр новостей/анонсов.

teacher: функционал user + раздел техподдержки (вопросы сисадмину, база подсказок).

staff_admin: сотрудник администрации школы; управление своим расписанием и подтверждение/отмена записей к себе.

super_admin: полный доступ ко всем расписаниям, пользователям, новостям и служебным настройкам.

4. Функциональные требования

Регистрация и обновление пользователя при первом запуске и по повторной команде /register.

Поля: max_user_id, телефон (необязательное поле), ФИО, роль, email.

Для телефона используется маска ввода +7XXXXXXXXXX; пользователь может пропустить поле телефона.

Для email используется маска ввода name@example.com для корректного ввода данных.

max_user_id — уникальное поле (UNIQUE, NOT NULL), используется как основной идентификатор пользователя в интеграции с MAX.

Антидублирование: при повторных регистрациях и записях используется upsert по max_user_id, чтобы не множить одного пользователя.

Правило по email: для ролей teacher, staff_admin, super_admin поле email обязательно; для ролей guest и user значение NULL.

При повторной регистрации данные профиля должны обновляться без дублирования записи.

Техподдержка (доступ только роли teacher).

Раздел FAQ/подсказок для типовых проблем.

Возможность отправить обращение сисадмину (категория, текст, вложения по возможности платформы).

Статусы обращения: новое, в работе, закрыто.

Запись на прием к администрации школы.

Пользователь выбирает сотрудника администрации школы (секретарь, директор, завучи, психолог и др.), дату и свободный слот.

Система не допускает двойного бронирования одного слота.

Пользователь получает подтверждение и возможность отмены записи.

UI-сценарий записи включает 4 шага: 1) выбор услуги и должностного лица, 2) выбор даты/времени, 3) заполнение данных о себе, 4) подтверждение записи.

Допускается универсальный вариант мастера записи: 1) выбор категории, 2) выбор должностного лица, 3) выбор даты и времени, 4) информация о заявителе, 5) подтверждение.

Поддерживаемые услуги: запись к логопеду-дефектологу; запись к педагогу-психологу; прием у должностного лица (дошкольное отделение); прием у должностного лица (школа); решение проблем в электронном дневнике.

Для каждой услуги отображается список релевантных должностных лиц; пример: услуга «Решение проблем в электронном дневнике» -> «Никита Сергеевич Щербак (администратор электронного дневника)».

Для каждой связки услуга/должностное лицо задается длительность слота; пример из текущего процесса: 15 минут.

Шаг выбора даты и времени: календарь по месяцам + список доступных слотов (например 14:00, 14:15, 14:30 и т.д.) с учетом длительности услуги.

Шаг заполнения данных о себе содержит обязательные поля: Имя, Фамилия, Номер телефона, Цель визита.

Синхронизация с Яндекс Календарем администрации.

При создании/переносе/отмене записи бот создает или обновляет событие в соответствующем календаре сотрудника.

Обязательная двусторонняя консистентность: состояние в боте и календаре должно совпадать.

Редактирование времени записи.

Каждый сотрудник администрации управляет только своим расписанием (рабочие часы, слоты, исключения).

Роль super_admin может редактировать расписания всех сотрудников.

Анонсы событий и актуальные новости для всех пользователей.

Публикация текста, даты, приоритета и срока актуальности.

Рассылка по всем зарегистрированным пользователям и просмотр последних публикаций по команде.

Дополнительно (рекомендуется).

Аудит-лог действий: кто и когда создал/изменил/отменил запись или новость.

Напоминания: автоматическое уведомление пользователю и сотруднику за 24 часа и за 1 час до приема.

5. Нефункциональные требования

Надежность: корректная обработка ошибок сети и API календаря с повторными попытками.

Безопасность: разграничение доступа по ролям, запрет доступа к закрытым разделам.

Производительность: отклик на команду пользователя до 2 секунд в типовых сценариях.

Асинхронность: обработчики бота и внешние интеграции должны быть реализованы на async/await без блокировки event loop.

Модульность: функционал должен быть разделен на отдельные модули с четкими границами ответственности.

Поддерживаемость: структурированный код по модулям (users, appointments, support, news, admin, calendar_sync, notifications).

Расширяемость: архитектура должна предусматривать подключение ИИ-модуля в следующем учебном году без переработки ядра (через отдельный сервисный слой/адаптеры).

Безошибочное расширение: добавление нового функционала должно выполняться без регрессий существующих сценариев за счет контрактов модулей, миграций БД и обязательного набора автотестов.

Логирование: INFO для основных операций, WARNING/ERROR для сбоев и отказов.

6. Требования к данным (минимум)

users: профиль пользователя, роль и email с правилом обязательности по роли; max_user_id хранится как UNIQUE NOT NULL.

admin_staff: список сотрудников администрации и привязка к календарю.

availability_slots: доступные интервалы по каждому сотруднику.

appointments: записи пользователей (статус, время, сотрудник, источник).

support_tickets: обращения teacher в техподдержку.

news_posts: новости и анонсы.

audit_log: журнал критичных действий.

7. Интеграции

Яндекс Календарь (OAuth/API): создание, изменение и удаление событий.

Платформа бота MAX/Telegram: прием команд, кнопок и сообщений пользователей.

Официальный сайт школы: ec-polet.ru (единый источник публичной информации для новостей/анонсов).

7.1 Состав администрации школы (справочник для записи)

Директор, каб. 271.

Заместитель директора по УВР (9-11 классы), каб. 278.

Заместитель директора по дошкольному отделению (1-3 корпуса), каб. 2028а.

Старший воспитатель (2 корпус).

Заместитель директора по дошкольному отделению (4 корпус).

Дошкольное отделение (1 корпус).

Дошкольное отделение (2 корпус).

Заместитель директора по УВР (5-8 классы), каб. 272.

Заместитель директора по воспитательной работе, каб. 274.

Заместитель директора по УВР (1-4 классы), каб. 210.

Администратор электронного дневника.

Начальная школа, каб. 428.

Средняя и старшая школа, каб. 433.

Заместитель директора по безопасности, каб. 277.

8. Критерии приемки

Новый пользователь проходит регистрацию, профиль сохраняется в БД, повторная регистрация обновляет данные.

Пользователь с ролью teacher видит раздел техподдержки; остальные роли не имеют доступа.

Пользователь может записаться к сотруднику только в свободный слот; слот блокируется после подтверждения.

Изменение/отмена записи отражается и в боте, и в Яндекс Календаре без расхождений.

Роль staff_admin редактирует только свое расписание; роль super_admin — любое.

Новости публикуются и доставляются всем зарегистрированным пользователям.

Логи фиксируют критичные действия, ошибки обрабатываются без падения процесса бота.

Форма записи соответствует сценарию 1-2-3-4: выбор услуги/лица, выбор даты/времени, заполнение обязательных полей, подтверждение.

9. Ограничения и допущения

Текущая реализация хранит данные в SQLite; при росте нагрузки рекомендован переход на PostgreSQL.

Требуется заранее подготовленный доступ к API Яндекс Календаря и учетные данные администраторов.

Состав ролей и список сотрудников администрации утверждаются заказчиком до внедрения.

10. Этапы реализации (рекомендуемый план)

Этап 1: рефакторинг текущего кода и выделение модулей, миграции БД.

Минимальная декомпозиция: users, roles, appointments, support, news, admin, calendar_sync, notifications, ai_extension.

Этап 2: модуль ролей и техподдержки teacher.

Этап 3: модуль записи к администрации школы и управление расписанием.

Этап 4: интеграция с Яндекс Календарем и обработка конфликтов.

Этап 5: новости/анонсы, напоминания, аудит-лог, финальное тестирование.

11. Результат проекта

Рабочий школьный бот с регистрацией, ролевой моделью, техподдержкой teacher, записью к администрации школы с синхронизацией в Яндекс Календарь, управлением расписанием и системой новостей.